T.D.: 2040752

OPINIÓN Nº 113-2012/DTN

Entidad:	Universidad Nacional Federico Villarreal

Asunto:	Efectos del incremento de la remuneración mínima vital en el pago al contratista

Referencia:	Oficio Nº 486-2012-DIGA-UNFV

- ANTECEDENTES

Mediante el documento de la referencia, el Jefe de la Dirección General de Administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal consulta si resulta posible reconocer al contratista los mayores costos provenientes del incremento de la remuneración mínima vital.

Antes de iniciar el desarrollo del presente análisis, es necesario precisar que las consultas que absuelve este Organismo Supervisor son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa de contrataciones del Estado, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos, de conformidad con lo dispuesto por el literal i) del artículo 58 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo Nº 1017 (en adelante, la “Ley”), y la Segunda Disposición Complementaria Final de su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF (en adelante, el “Reglamento”).

En ese sentido, las conclusiones de la presente opinión no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

- CONSULTAS Y ANÁLISIS

Las consultas formuladas son las siguientes:

  - “¿Es posible no reconocer un aumento en el monto de la prestación a mérito del incremento de la remuneración mínima otorgada a través de un Decreto Supremo publicado en noviembre y cuya vigencia es a partir del 01 de diciembre y la presentación de propuesta era el 16 de diciembre, conforme lo conocía el proveedor y el proceso es de suma alzada?” (sic).

    - En primer lugar, debe indicarse que el segundo párrafo del artículo 13 del Reglamento establece que “El valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. Las cotizaciones de los proveedores deberán incluir los mencionados componentes.” (El subrayado es agregado).

Adicionalmente, el séptimo párrafo del artículo 63 del Reglamento establece que “Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.” (El subrayado es agregado).

De las disposiciones citadas, se desprende que, tanto el valor referencial de un proceso de selección, como las propuestas económicas presentadas por los postores, deben incluir todos los conceptos que incidan en el precio de la prestación a ser contratada; entre estos, los costos laborales aplicables conforme a la legislación vigente.

De esta manera, la propuesta económica del postor ganador de la Buena Pro comprende los costos laborales aplicables que se encontraban vigentes al momento en que fue presentada a la Entidad, siendo que, en principio, el postor ganador se encuentra obligado a celebrar contrato y ejecutar el íntegro de la prestación o prestaciones a su cargo, por el precio ofertado en dicha propuesta.

    - Dicho lo anterior, es necesario indicar que el artículo 109 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.”; por lo que, las normas legales que emita el gobierno y que incrementen la remuneración mínima vital se aplican de forma inmediata, desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, a menos que la propia norma legal establezca una vacatio legis, caso en el cual se aplicará a partir de su entrada en vigencia.

    - En esa medida, si la norma legal que determina el incremento del costo de las prestaciones a cargo del contratista es emitida durante la tramitación del proceso de selección, y ello determina el incremento del costo de las prestaciones que ejecutará el postor ganador de la Buena Pro, la Entidad debe ajustar el valor referencial del respectivo proceso, dado que, según el artículo 13 del Reglamento, el valor referencial debe comprender todos los conceptos que puedan incidir en el costo del bien, servicio u obra a ser adquirido o contratado. Cabe precisar que, de no efectuarse el reajuste, los actos posteriores a la emisión de la norma legal adolecerían de un vicio de nulidad.

Ahora bien, para efectos de calcular el nuevo valor referencial, la Entidad debe tener en consideración todos los conceptos de la estructura de costos del valor referencial en los que el incremento de la remuneración mínima vital tenga incidencia; asimismo, debe aprobar el nuevo valor referencial, conforme a las formalidades previstas en sus normas de organización interna.

Dicha modificación debe realizarse en la oportunidad que corresponda, según el momento en el que se emita y/o entré en vigencia la norma legal que establece el incremento de la remuneración mínima vital, esto es: (i) durante los actos preparatorios, antes de convocar el proceso de selección; (ii) con ocasión de la absolución de consultas u observaciones, de haberse formulado una solicitud sobre el particular; (iii) con ocasión de la integración de Bases; o (iiv) con ocasión de la celebración del contrato.

Así, durante la tramitación de un proceso de selección, no es posible que la Entidad que lo convocó no observe el mandato de una norma legal que determina el incremento de la remuneración mínima vital, debiendo proceder a aplicarla de forma inmediata, ajustando el valor referencial del proceso de selección, de ser el caso, bajo sanción de nulidad.

    - No obstante, si durante la tramitación de un proceso de selección se emite una norma legal que incrementa la remuneración mínima vital y esta entra en vigencia con anterioridad a la presentación de propuestas, el postor que presente propuestas se obligará a celebrar contrato y prestar el servicio objeto de la convocatoria –de resultar ganador de la buena pro-, por el monto de su oferta económica, aun cuando la Entidad no haya ajustado el valor referencial de forma previa a la presentación de propuestas.

En este supuesto, durante la ejecución contractual el contratista no tendrá derecho a que se le reconozca pago adicional alguno en virtud del incremento de la remuneración mínima vital, pues al presentar su propuesta valor referencial sin ajuste alguno.

  - “¿En caso de ejecución contractual de un contrato por ejemplo del abril 2011 hasta abril de 2012, y en agosto 2011, sale un Decreto supremo sobre incremento de la remuneración mínima es posible no reconocer dicho incremento toda vez que el proveedor conocía y acepto que el proceso era de suma alzada?” (sic).

    - Teniendo en consideración lo señalado en el punto 2.1.2 de la presente opinión, debe indicarse que si el incremento de la remuneración mínima vital se produce durante la ejecución de un contrato cuya estructura de costos se encuentra determinada por los costos laborales, como en el caso de la prestación de servicios que implican intermediación laboral, y ello determina el incremento del costo de las prestaciones asumidas por el contratista, esto le ocasionará un costo adicional que no se encontraba previsto en su propuesta económica.

En este supuesto, corresponderá a la Entidad adoptar las medidas que fueran pertinentes para reajustar el monto del contrato, a efectos que éste se ejecute de acuerdo a lo previsto originalmente, sin que ello determine un perjuicio económico para el contratista. Ello, con la finalidad de restablecer la justicia contractual original, manteniendo el equilibrio económico financiero del contrato, como de manera unánime reconoce la doctrina: “(…) el acto lesivo emanado de cualquier órgano o repartición estatal, sea o no de la autoridad pública que celebró el contrato, habilita al contratista para requerir una reparación integral, invocando para ello la teoría del hecho soberano (hecho del príncipe). Para configurar el hecho del príncipe la decisión debe provenir de cualquier autoridad pública y afectar el desarrollo del contrato.” (El subrayado es agregado).

    - En relación con lo anterior, es pertinente precisar que el reajuste del monto contractual implica la aprobación de presupuestos complementarios por parte de la Entidad; por lo que, antes de realizar dicho reajuste debe verificar si cuenta con disponibilidad presupuestal para ello. Así, sólo en caso que la Entidad cuente con recursos suficientes podría reajustar el monto del contrato.

Ahora bien, si la Entidad no cuenta con la disponibilidad presupuestal necesaria para asumir dicho reajuste, podría adoptar alguna medida que le permita cumplir con la norma legal emitida sin variar el monto del contrato, como ordenar la reducción de prestaciones o, en última instancia, resolver el contrato. Ello, debido a que la Entidad no podría exigir la ejecución del contrato en las condiciones originalmente pactadas, si previamente no reajusta el monto del contrato, como se ha señalado previamente.

    - Adicionalmente, debe indicarse que el primer párrafo del artículo 52 de la Ley establece que “Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha de culminación del contrato, considerada ésta de manera independiente. (…)”. (El subrayado es agregado).

Asimismo, el artículo 42 de la Ley establece que el contrato culmina con la recepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente al contratista.

En esa medida, si un contratista considera que una Entidad no le ha pagado el íntegro de la contraprestación correspondiente a la prestación que ejecutó, puede someter la controversia a conciliación y/o arbitraje.

2.2.4	En virtud de lo expuesto, si durante la ejecución de un contrato cuya estructura de costos se encuentra determinada por los costos laborales, como en el caso de la prestación de servicios que implican intermediación laboral, se emite una norma legal que incrementa el monto de la remuneración mínima vital y ello determina el incremento del costo de las prestaciones asumidas por el contratista, la Entidad puede modificar el contrato a efectos de ajustar los pagos al contratista, siempre que cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente.

En esa medida, sólo es posible que la Entidad no reconozca al contratista los mayores gastos provenientes del incremento de la remuneración mínima vital, cuando no cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente; en este caso, podrán adoptarse otras medidas, como la reducción de prestaciones o la resolución del contrato.

No obstante, si la Entidad no realiza ninguna de las referidas acciones, y el contratista considera que no se le ha pagado el íntegro de la contraprestación correspondiente a la prestación que ejecutó, puede someter la controversia a conciliación y/o arbitraje.

- CONCLUSIONES

3.1	Durante la tramitación de un proceso de selección, no es posible que la Entidad que lo convocó no observe el mandato de una norma legal que determina el incremento de la remuneración mínima vital, debiendo proceder a aplicarla de forma inmediata, ajustando el valor referencial del proceso de selección, de ser el caso, bajo sanción de nulidad.

3.2	Si durante la tramitación de un proceso de selección se emite una norma legal que incrementa la remuneración mínima vital y esta entra en vigencia antes de la presentación de propuestas, el postor que presente propuestas se obligará a celebrar contrato y prestar el servicio objeto de la convocatoria –de resultar ganador de la buena pro-, por el monto de su oferta económica, aun cuando la Entidad no haya ajustado el valor referencial de forma previa a la presentación de propuestas. En este supuesto, durante la ejecución contractual el contratista no tendrá derecho a que se le reconozca pago adicional alguno en virtud del incremento de la remuneración mínima vital, pues al presentar su propuesta valor referencial sin ajuste alguno.

3.3	Es posible que la Entidad no le reconozca al contratista los mayores gastos provenientes del incremento de la remuneración mínima vital, cuando no cuente con la disponibilidad presupuestaria suficiente; en este caso, podrán adoptarse otras medidas, como la reducción de prestaciones o la resolución del contrato. No obstante, si la Entidad no realiza ninguna de estas acciones y el contratista considera que no se le ha pagado el íntegro de la contraprestación correspondiente a la prestación que ejecutó, puede someter la controversia a conciliación y/o arbitraje.

Jesús María, 14 de noviembre de 2012

AUGUSTO EFFIO ORDÓÑEZ

Director Técnico Normativo

MPC/CCP.

Debe indicarse que el referido artículo ha sido modificado mediante Ley Nº 29873, que entró en vigencia el 20 de septiembre de 2012.

Este artículo estuvo vigente hasta el 19 de septiembre de 2012, debido a que el 20 de septiembre entró en vigencia el Decreto Supremo Nº 138-2012-EF, que lo modificó.

Cabe la posibilidad que en la estructura de costos del valor referencial se haya considerado una remuneración superior a la remuneración mínima vital, incluso luego del incremento, por lo que en este supuesto no cabría ajuste de los pagos al contratista.

Cabe la posibilidad que en la estructura de costos del valor referencial se haya considerado una remuneración superior a la remuneración mínima vital, incluso luego del incremento, por lo que en este supuesto no cabría ajuste de los pagos al contratista.

Cabe la posibilidad que en la estructura de costos del valor referencial se haya considerado una remuneración superior a la remuneración mínima vital, incluso luego del incremento, por lo que en este supuesto no cabría ajuste de los pagos al contratista.

Bandeira De Mello, brinda la siguiente definición: “Entiéndese por ecuación económico – financiera, la relación de igualdad y equivalencia, entre las obligaciones que el contratado tomará a su cargo como consecuencia del contrato y la compensación económica que en razón de aquellos le corresponderá”. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Las Cláusulas de Reajuste de Precios en los Contratos Administrativos, Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1998, Pág. 904.

DROMI, Roberto. Licitación Pública, Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1995, 2ª ed., Pág. 647.

El artículo 41 de la Ley establece que la Entidad puede ordenar la reducción de prestaciones hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original. Cabe señalar que el mencionado artículo estuvo vigente hasta el 19 de septiembre de 2012, debido a que el 20 de septiembre entró en vigencia la Ley Nº 29873, que lo modificó.

El primer párrafo del artículo 44 de la Ley establece que “Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.”

Debe indicarse que el referido artículo ha sido modificado mediante Ley Nº 29873, que entró en vigencia el 20 de septiembre de 2012.

Cabe la posibilidad que en la estructura de costos del valor referencial se haya considerado una remuneración superior a la remuneración mínima vital, incluso luego del incremento, por lo que en este supuesto no cabría ajuste de los pagos al contratista.

Cabe la posibilidad que en la estructura de costos del valor referencial se haya considerado una remuneración superior a la remuneración mínima vital, incluso luego del incremento, por lo que en este supuesto no cabría ajuste de los pagos al contratista.